ОТЧЕТ

о ходе реализации инвестиционных проектов всех уровней, реализуемых на территории Ставропольского края

\_администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

 (наименование органа представившего отчет)

по состоянию на 4 квартал 2022 год

Общее число инвестиционных проектов: 15

Фактическое кол-во реализуемых проектов: 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Территория реализации инвестиционног о проекта | Куратор инвестиционного проекта (название органа исполнительной власти)\*\*\* | Наименование инвестиционного проекта | Вид экономической деятельности/ ОКВЭД 2 | Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя) , реализующего инвестиционный проект, контактные данные и адрес | Описание инвестиционного проекта (суть, цель и планируемая к выпуску продукция) | Период реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей)/Объем освоенных инвестиций (в том числе за отчетный период)\*\*\* | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (приостановлен, реализован, стадия реализации) | Форма государственной поддержки инвестиционной деятельности (Федеральная целевая программа; Региональная программа развития Ставропольского края; Частные инвестиции) | Гарантия предоставляемая инвестиционным проектам (с предоставлением государственной гарантии РФ; с предоставлением других видов государственной поддержки; без предоставления государственной поддержки)\*\*\* | Характер работы (постоянная , временная, по совместител ьству, сезонная, надомная) | Средний уровень заработной платы (доход), тыс. руб.\*\*\* | Всего запланировано к созданию (сохранению) рабочих мест | Среднесписочная численность работников\*\*\* | Кол-во вакантных рабочих мест на отчетную дату\*\*\* | Количество созданных рабочих мест в текущем году |
| за I кв. | за II кв. | за III кв. | за IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Ставропольский край, г. Новоалександровск | Корпорация развития СК | Создание и развитие интенсивных плантаций голубики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края  | 01.25.1 (Выращивание прочих плодовых и ягодных культур) | ООО «Ягоды Ставрополья»,Дотдаев Герий Мудалифович,Тел. 8-905-499-14-60Email:stav.berries@gmail.com | Создание современной плантации голубики с новыми технологиями выращивания и производства. Выпуск продукции: голубика свежая, охлажденная, замороженная, фасованная, ягодный джем | 2021-2025 | 552,5/12,25 | Ведется проектирование объектов. | Собственные и кредитные средства  | - | 37 (постоянных), до 410 (сезонных) | 24200 | 37 (постоянных), до 410 (сезонных) | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Ставропольский край, Новоалександровский район п. Темижбекский, п.Краснокубанский, п. Славенский | Министерство сельского хозяйства СК. | Строительство птицефермы по откорму индейки производительностью 6500 тонн мяса птицы в год | 01.47 (Разведение сельскохозяйственной птицы) | ООО «Стиль –Агро» Ставропольский край г. Изобильный | Строительство птицефермы по откорму индейки производительностью 6500 тонн мяса птицы в год | 2020-2022 | 1100/900,0 | Завершен подбор земельных участков для новых откормочных площадок в п. Темижбекский п. Ударный, п. Краснокубанский.Земельные участки поставлены на кадастровый учетОформляются документы для начала финансирования строительства. Ведется проектирование объектов | Собственные и кредитные средства | - | 35 (постоянных) | 20000 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ставропольский край, Новоалександровский район, ул. К.Маркса, 126 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК | Строительство жилого комплекса «Новоград»  | 41.20 (Строительство жилых и нежилых зданий) | ИП «Картишко Д.С.»ООО «Уровень»Луценко Владимир ИвановичТел. 8-905-447-89-34Email:kartishko@mail.ru | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти квартирных и одного 24-рёх квартирного, общей площадью 9600мет.кв. | 2016-2022 | 192 | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-рёх квартирных и одного 15–ти квартирного дома.Ведется проектирование 16-ти квартирного жилого дома | Собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ставропольский край, Новоалександровский район | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК | Линейный объект регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе Ставропольского края | [71.20.9](https://www.list-org.com/list?okved2=71.20.9) – Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая | Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление капитального строительства» тел. 8 (8652) 29-64-85 | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода вНовоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 2019-2022  | 381,9 | Выполнен проект планировки и межевания территории. Проектно – сметная документации прошла экспертизу Объект включен в КАИП на 2019-2022гг. Проведены торги, заключен контракт с подрядчиком,Ведется строительство объекта | Федеральный и Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Гражданская 1 | Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | Строительство колбасного цеха и логистического склада | [10.11.1](https://www.list-org.com/list?okved2=10.11.1)  (Производство мяса в охлажденном виде) | ООО СХП «Югроспром» | Строительство колбасного цеха и логистического склада. Увеличение объема производимой продукции до 10 тыс. тонн в год. | 2019-2022 | 550,0/550,0 | Реализация проекта завершена | Собственные и кредитные средства | - | 30 (постоянная) | 17000 | - | - | 30 | 30 | - | - | - |
| 6 | Ставропольский край, Новоалександровский район, г.Новоалександровск, промзона | Корпорация развития СК | Строительство комбикормового завода производительностью до 10 тонн в час | 10.91 (производство готовых кормок для животных, содержащихся на фермах) | ООО «Сельхозтранс» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №7 тел.: 8(991)-112-09-10, исполнительный директор - Ланин Антон Игоревич | планируется строительство «под ключ» комбикормового цеха, в котором будет создана линия по производству готовой продукции с дальнейшим выходом на потребителей. Объем готовой продукции в месячной разбивке при выходе на полную проектную мощность будет составлять 4490 тонн/мес. | 2022-2023 | 336,,91/192,09 | Ведутся строительные работы, основная часть оборудования приобретена. | Собственные и кредитные средства | - | 16 (постоянная) | 35938 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ставропольский край, Новоалександровский район, г.Новоалександровск, промзона | Корпорация развития СК | Строительство завода по убою птиц | 01.47 (разведение сельскохозяйственной птицы) | ООО «Агро-Импульс» Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Гагарина, д. 271, офис №6 тел.: 8(865-44)-6-73-10, исполнительный директор - Руднев Михаил Викторович | Создание производства по забою кур бройлеровпроизводительностью до 6000 гол/час | 2022-2023 | 239,0/37,39 | Ведутся строительные работы, часть оборудования приобретена | Собственные и кредитные средства | - | 65 (постоянная) | 37 276,92 | 65 | - | - | - | - | - | - |

Исполнитель: Лосев Вячеслав Алексеевич

Тел.:8(865-44) 6-45-69