Отчёт за 2 квартал 2022 года Приложение

о ходе реализации инвестиционных проектов всех уровней, реализуемых на территории Новоалександровского городского округа

администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края

( наименование органа, представившего отчёт)

Общее число инвестиционных проектов:13

Фактическое количество реализуемых проектов: 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Территория  реализации  инвестиционного  проекта | Куратор инвестиционного проекта  (название органа  исполнительной власти) | Наименование  инвестиционного проекта и вид экономической деятельности | Наименование  юридического лица  (ФИО индивидуального предпринимателя), реализующего инвестиционный проект, контактные данные и адрес | Описание инвестиционного проекта (суть, цель и планируемая к выпуску продукция) | Период реализации инвестиционного проекта | Стоимость инвестиционного проекта (млн. руб.). Объём освоенных инвестиций ( в том числе за отчётный период) | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта  ( приостановлен, реализован, краткое описание стадии реализации) | Форма государственной поддержки инвестиционной деятельности  (Федеральная целевая программа;  Региональная программа развития Ставропольского края) | Гарантия предоставляемая инвестиционным проектам | Средний уровень заработной платы (доход), тыс. руб. | Всего запланировано к созданию (сохранению) рабочих мест | Среднесписочная численность работников | Количество вакантных рабочих мест на отчётную дату | Общее количество созданных мест на отчётную дату | Количество созданных рабочих мест в  текущем году | | | |
| За 1 кв. | За 2 кв. | За 3 кв. | За 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ставропольский край, г. Новоалександровск | Корпорация развития СК | Создание и развитие интенсивных плантаций голубики на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края | ООО «Ягоды Ставрополья»,  Дотдаев Герий Мудалифович, Тел. 8-905-499-14-60 Email:stav.berries@gmail.com | Создание современной плантации голубики с новыми технологиями выращивания и производства. Выпуск продукции: голубика свежая, охлажденная, замороженная, фасованная, ягодный джем | 2021-2025 | 552,5/0 | Оформляются документы на предоставление земельного участка в аренду, без торгов. Ведется проектирование объектов. | Собственные и кредитные средства | - | 24200 | 37 (постоянных), до 410 (сезонных) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ставропольский край,  Новоалександровский район п. Темижбекский, п.Краснокубанский, п. Славенский | Министерство сельского хозяйства СК. | Строительство птицефермы по откорму индейки производительностью 6500 тонн мяса птицы в год | ООО «Стиль –Агро» Ставропольский край г. Изобильный | Строительство птицефермы по откорму индейки производительностью 6500 тонн мяса птицы в год | 2020-2022 | 1100/900,0 | Завершен подбор земельных участков для новых откормочных площадок в п. Темижбекский п. Ударный, п. Краснокубанский.  Земельные участки поставлены на кадастровый учет  Оформляются документы для начала финансирования строительства. Ведется проектирование объектов | Собственные и кредитные средства | - | 20000 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Ставропольский край,  Новоалександровский район, ул. К.Маркса, 126 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК | Строительство жилого комплекса «Новоград» | ИП. «Картишко Д.С.» ООО «Уровень» Луценко Владимир Иванович Тел. 8-905-447-89-34 Email:kartishko@mail.ru | Жилой комплекс «Новоград» состоит из 9-ти многоквартирных домов, 18-ти квартирных и одного 24-рёх квартирного, общей площадью 9600мет.кв. | 2016-2022 | 192 | Построено и введено в эксплуатацию пять 18-ти квартирных, два 24-рёх квартирных и одного 15–ти квартирного дома.  Ведется проектирование 16-ти квартирного жилого дома | Собственные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Ставропольский край,  Новоалександровский район | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК | Линейный объект регионального значения. Строительство межпоселкового водопровода «Восточный» в Новоалександровском районе Ставропольского края | Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление капитального строительства» тел. 8 (8652) 29-64-85 | Проектирование и троительство межпоселкового водопровода вНовоалександровском районе. Общая протяженность водопровода 38 км. Прокладка водопровода предусматривается от очистных сооружений водопровода г.Новоалександровска к населенным пунктамп. Присадовый, п. Виноградный, п. Ударный, п. Кармалиновский, п. Светлый, п. Крутобалковский, х. Мокрая балка, п. Встречный. Проектом предумотрена реконструкция очистных сооружений водопровода г. Новоалександровска и строительство двух насосных станций подъема 1 и 2 | 2019-2022 | 381,9 | Выполнен проект планировки и межевания территории. Проектно – сметная документации прошла экспертизу Объект включен в КАИП на 2019-2021гг. Проведены торги, заключен контракт с подрядчиком.  Ведется строительство объекта | Федеральный и Краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ставропольский край, г.Новоалександровск, ул. Гражданская 1 | Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию | Строительство колбасного цеха и логистического склада | ООО СХП   “Югроспром” | Строительство колбасного цеха и логистического склада. Увеличение объема производимой продукции до 10 тыс. тонн в год. | 2019-2022 | 550,0/550,0 | Реализация проекта завершена | Собственные и кредитные средства | - | 17000 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |  |